## Slide 1: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE RISCHIO E GESTIONE CANTIERI STRADALI
Calamità naturali del 2023 e 2024 in Provincia di Brescia:
quadro eventi, risorse e focus su SP6 (Cevo), SP10 (Brione e Gussago) e SP9 (Gargnano e Valvestino)

## Slide 2: EVENTI METEOROLOGICI E PRINCIPALI EFFETTI
Quando:
dal 28 ottobre al 10 novembre 2023
dal 9 giugno al 13 luglio 2023
dall'8 al 12 settembre 2024
Eventi:
intense precipitazioni piovose, versanti saturi, reticoli idrici in piena.
Effetti sul territorio: frane/colate, erosioni, opere idrauliche danneggiate, caduta massi.
Effetti sul transito: strade provinciali chiuse, sensi unici, limiti carico/velocità, presidi/cantieri urgenti; traffico su alternative fragili, rischio e pressione manutentiva aumentati.

## Slide 3: TUTTE LE VALLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SONO STATE COINVOLTE INDISTINTAMENTE
TERRITORIO COINVOLTO
VALLE CAMONICA
ALTO GARDA
VAL SABBIA
VAL TROMPIA
VALVESTINO
CEVO, MALEGNO, BORNO, PASPARDO
TIGNALE
PERTICA BASSA, BAGOLINO
COLLIO V.T.
VALVESTINO, GARGNANO
BRIONE, GUSSAGO
BRESCIA HINTERLAND

## Slide 4: VALLE CAMONICA
SP 92 «MALEGNO - LOZIO» - MALEGNO

## Slide 5
VALLE CAMONICA
SP 6 “CEDEGOLO - CEVO - SAVIORE DELL’ADAMELLO”
CEVO

## Slide 6
VALLE CAMONICA
SP 6 “CEDEGOLO - CEVO - SAVIORE DELL’ADAMELLO”
CEVO

## Slide 7
VALVESTINO
SP 9 «GARGNANO - VALVESTINO - MAGASA»
GARGNANO

## Slide 8
VALVESTINO
SP 9 «GARGNANO - VALVESTINO - MAGASA»
VALVESTINO

## Slide 9
VALVESTINO
SP 9 «GARGNANO - VALVESTINO - MAGASA»
GARGNANO

## Slide 10
ATTIVITÀ A SEGUITO DELL’EVENTO
FASE 1
RICOGNIZIONE E STIMA DEI DANNI
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
FASE 2
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE FINANZIAMENTO DEL PIANO DI INTERVENTI
FASE 3
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
RENDICONTAZIONE
PRIMI INTERVENTI DI SGOMBERO MATERIALE E PULIZIA

## Slide 11: RIEPILOGO FINANZIAMENTI
Periodo eventi | OCDPC | IMPORTO FINANZIAMENTI INTERVENTI URGENTI | IMPORTO FINANZIAMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
28 ottobre 2023 al 10 novembre 2023 | 1083/2024 | € 1.050.000,00 | € 2.700.000,00
9 giugno al 13 luglio 2023 | 1113/2024 | € 500.000,00 | -
8 al 12 settembre 2024 | 1124/2025 | € 1.550.000,00 | € 200.000,00
TOTALE |  | € 3.100.000,00 | € 2.900.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI |  |  | € 6.000.000,00

## Slide 12: SP6 (Cevo) – dal km 5+000 al km 9+000: Studio geologico dei versanti

## Slide 13
KM 5+000
FRANA PRINCIPALE
KM 5+700
FRANA ESINA VALLE
KM 4+650
CEDIMENTO POZZUOLO
KM 8+200
FRANA SIMILINA
KM 5+700
FRANA ESINA MONTE
SP6 (Cevo) – dal km 5+000 al km 9+000: Progettazione degli interventi

## Slide 14: MONITORAGGI

## Slide 15: 9/13 luglio 2024 SP10 Gussago e Brione

## Slide 16: 8–12/09/2024 SP9 Gargnano–Valvestino–Magasa

## Slide 17: SP9: SOLUZIONI ADOTTATE
Acque: cunette/attraversamenti, meno erosioni/colate.
Paramassi e Sostegni: reti/barriere, pulizie, rinforzo muri/scarpate.
Rischio residuo: reti paramassi in aderenza, ispezioni/monitoraggi

## Slide 18: TRE CASI, TRE LEZIONI OPERATIVE
SP6 (Cevo): l’acqua è spesso la causa “silenziosa”: drenaggi e stabilizzazione del corpo stradale sono determinanti.
SP10 (Gussago–Brione): consolidamento della sede stradale attraverso l’uso di pali di fondazione e del versante con reti in aderenza.
SP9 (Gargnano–Valvestino–Magasa): ricostruzione dei versanti e gestione del rischio residuo con la posa di reti paramassi in aderenza.

## Slide 19: CONCLUSIONI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO = CONTINUITÀ TRA EMERGENZA E ORDINARIO
I ripristini immediati sono stati necessari per riaprire, ma la riduzione del rischio si consolida con opere strutturali, corretta gestione delle acque e manutenzione nel tempo.
Prossimi passi pratici
Completare le fasi operative, consolidare programmi di ispezione post-evento, aggiornare le priorità di intervento per punti ricorrenti.